Załącznik nr 7 do SWZ

**Wzór umowy nr 16/2021**

**na usługę Inżyniera Kontraktu Asysta Techniczna**

zawarta w Raciborzu w dniu ..................... r. pomiędzy **Szpitalem Rejonowym im. dr Józefa Rostka,**

**ul. Gamowska 3 w Raciborzu,** zwanym w dalszym ciągu **„Zamawiającym”,**

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Nr KRS 0000045513,
NIP: 639-17-03-765, BDO 000050798, reprezentowanym przez:

**Dyrektor : Ryszard Rudnik,**

a.....................................................................................................................................................

zwanym w dalszym ciągu **„Wykonawcą”** reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................,

zarejestrowanym w: ..........................................................................................................................,

Nr KRS: .............................., NIP: .......................

**Definicje**

Następujące terminy występujące w Umowie będą interpretowane we wskazany poniżej sposób:

1. "**Umowa**" oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego zawartą między Zamawiającym i Dostawcą wraz ze wszystkimi aneksami i do tej Umowy.
2. „**Ustawa**” oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.)
3. „**Inżynier Kontraktu”,….**
4. “**Strona**” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę/Dostawcę w zależności od kontekstu; a “Strony” oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę;
5. "**Miejsce Dostawy**” oznacza SP ZOZ Szpital Rejonowy w Raciborzu ul. Gamowska 3.
6. „**SWZ**” oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia.
7. „**Zamówienie Publiczne**” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy.

**§ 1**

## ***Tryb zawarcia umowy***

Umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.) - dalej ustawa Pzp, w następstwie przeprowadzenia przetargu w trybie podstawowym (wariant I) nr 16/2021.

**§ 2**

Przedmiot umowy.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „ Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”**,** zgodnie z treścią Specyfikacji warunków zamówienia oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, które stanowią integralną część umowy.
2. Zamówienie publiczne, do którego odnosi się niniejsza umowa, jest elementem realizowanego przez Zamawiającego projektu ***w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu****”.*

**§ 3**

***Zakres usług***

1. W ramach realizacji Przedmiotu umowy ***Wykonawca*** zobowiązany jest do powołania Zespołu Inżyniera Kontraktu (dalej Zespołu IK) składającego się z:
2. Kierownika Projektu (pełniącego jednocześnie funkcję Koordynatora Zespołu IK, który odpowiedzialny będzie za całościową realizację przedmiotu zamówienia oraz kierowanie pracami członków Zespołu IK) - w osobie ………………………..
3. Architekta infrastruktury i bezpieczeństwa IT - w osobie ………………………..
4. …
5. W ramach tego zamówienia **Wykonawca** winien realizować usługi wsparcia rozumiane, jako doradztwo na poszczególnych etapach wdrażania projektu obejmujące:
6. Przygotowanie wsadu technicznego do postępowań przetargowych,
7. Udział w komisji przetargowej i opiniowanie dokumentacji,
8. Nadzów techniczny nad realizacja projektu,
9. Odbiór produktów projektu (środowisko IT, oprogramowanie, bezpieczeństwo),
10. Nadzór nad integracją oprogramowania
11. Wykonawca zapewnia, że osoby wskazane w ust.1 do realizacji umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje , doświadczenie ,uprawnienia i certyfikaty które odpowiadają warunkom określonym w SWZ oraz złożonej ofercie. Zmiana Kierownika projektuoraz Architekta infrastruktury i bezpieczeństwa ITwymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.
12. Szczegółowy zakres usług realizowanych przez Zespół Inżyniera Kontraktu opisuje załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia usług Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu".
13. Strony ustalają, iż całkowita wartość umowy nie przekroczy kwoty … zł brutto (słownie: ….. zł), w tym ……. % podatku od towarów i usług (VAT) tj. wartość netto ….. zł (słownie: …… zł).
14. W przypadku wyczerpania limitu wartości określonej w ust. 5 niniejsza umowa wygasa.

**§ 4**

***Termin wykonania Umowy***

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia ……………… r.
2. Wskazany w ust. 1 termin oznacza podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia potwierdzającego należyte wykonanie usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia.
3. Strony dopuszczają zmianę terminu wykonania umowy w przypadku zmiany terminu rzeczowej realizacji projektu oraz rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Zarządzającą. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wydłużenia okresu realizacji umowy.
4. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zapewnia świadczenie usług po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
5. Wykonawca będzie świadczył usługi związane nadzorem projektu również w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę/ów dostaw i usług w ramach projektu. Czynności będą dotyczyć uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych, aktualizacjach wdrożonych e-usług , doradztwo eksperckie w przypadku wystąpienia wad , sporów z Wykonawcami czy innych zdarzeń które wymagają uczestnictwa osób posiadających stosowne doświadczenie w tym zakresie.
6. Wykonawca będzie świadczył ograniczone usługi związane z zarządzaniem projektem również w okresie trwałości projektu. Czynności będą dotyczyć uczestnictwa w kontrolach finansowych i rzeczowych prowadzonych przez uprawnione instytucje zewnętrzne

**§ 5**

***Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego***

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, osobowym, finansowym, a także uprawnieniami, wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem pozwalającym na zrealizowanie Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, przy dochowaniu najwyższej staranności oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową.
3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach dotyczących Wykonawcy, które mogą mieć wpływ na realizację przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu.
4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3 uniemożliwiają Wykonawcy prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej.
5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi na podstawie Umowy w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz z podmiotami trzecimi, wskazanymi przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace wykonane przez Podwykonawców oraz podmioty biorące udział w realizacji przedmiotu niniejszej umowy na podstawie art. 118 ustawy Pzp.
9. Wykonawca oświadcza, iż w całym okresie realizacji zamówienia w związku z osobistym wykonaniem kluczowych części zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. ze zm.), osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- Kierownika projektu

- Architekta infrastruktury i IT

- …

-…

9.1 Zamawiający uznaje powyższy warunek za spełniony jeśli w/w czynności są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (na podst. wpisu do CEIDG).

 9.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

9.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.9 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

* oświadczenie pracownikao zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie osoby składającej oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie zakresu czynności oraz powołanie się oświadczającego, że świadczenie jest wykonywane w ramach zawartej umowy w sprawie zamówienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia,
* oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, wymiaru etatu, datę zgłoszenia przez pracodawcę do ubezpieczeń oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
* poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
* zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
* poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

9.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.

 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 8000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek.

 Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 4 ust. 9.3. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy bez okresu wypowiedzenia . W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę , Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

10.Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł i zobowiązuje się iż polisa będzie ważna przez cały czas realizacji umowy oraz będzie miała charakter deliktowo-kontraktowy . Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy wraz z potwierdzeniem uiszczenia składek. W przypadku polisy obejmującej krótszy okres niż czas realizacji zamówienia, w celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie siedmiu dni przed zakończeniem polisy do przedłożenia kolejnej polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki.

11. Wykonawca w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy przygotuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji projektu. Harmonogram musi zawierać wszystkie kluczowe zadania w projekcie i powinien być przedstawiony w układzie czasowym z dokładnością co najwyżej miesięczną.

12. Za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny
 jest\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją niniejszej
 umowy Zamawiający wyznacza: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 6**

***Odbiór usług***

1. Potwierdzeniem należytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy za dany okres realizacji Przedmiotu umowy będą zatwierdzane przez Zamawiającego „bez uwag" protokoły odbioru raportów miesięcznych lub raportu końcowego przedkładanych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać raporty miesięczne Zamawiającemu do 5 dni roboczych po upływie miesiąca raportowanego, natomiast raport końcowy w terminie 14 dni od zakończenia realizacji Projektu.
3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu od Wykonawcy zatwierdzi raport (miesięczny lub końcowy) protokołem odbioru „bez uwag” lub pozostawi raport bez zatwierdzenia, jeżeli podczas odbioru stwierdzi wady w wykonanym Przedmiocie umowy (z zachowaniem uprawnień opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu).
4. Jeżeli podczas odbioru stwierdzono wady w Przedmiocie umowy, Zamawiający uprawniony jest według swojego wyboru do:
5. wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy,
6. obniżenia wynagrodzenia w stopniu odpowiadającym zmniejszeniu wartości Przedmiotu umowy,
7. po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad Przedmiotu umowy zlecić wykonanie zastępcze Przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,
8. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej.

**§ 7**

***Gwarancja***

1. Świadczone przez Wykonawcę usługi są objęte gwarancją Wykonawcy przez okres 12 miesięcy od daty ich końcowego odbioru.
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania usługi w sposób należyty pod rygorem zlecenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego Przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do jakości usług świadczonych przez ***Wykonawcę*,** zgłaszane będą drogą elektroniczną (e-mailem ) na adres …………………….. lub pisemnie.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpatrzenia reklamacji i ewentualnego ponownego wykonania usługi w sposób należyty w terminie maksymalnie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.

**§ 8**

***Wynagrodzenie i płatności***

1. Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje łączne, zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie **……………** zł netto (**słownie**: **………………..**), plus należny podatek VAT w wysokości **…………………..** zł, co daje kwotę brutto **……………………..** (**słownie: …………………….),**
2. Podstawę zapłaty za wykonanie Przedmiotu Umowy stanowić będą faktury częściowe wystawiane co miesiąc i faktura końcowa wystawione przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego, przy czym:
	1. wartość poszczególnych faktur częściowych będzie ilorazem powstałym z podzielenia 80% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 przez liczbę miesięcy świadczenia usługi przez Inżyniera Kontraktu,
	2. wartość faktury końcowej będzie wynosić 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.1.
3. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 odbywać się będzie fakturami częściowymi.
4. Strony zgodnie stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym które wyczerpuje całkowicie zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy i nie podlega zmianie oprócz przypadków określonych w niniejszej umowie.
5. Podstawą do wystawienia faktur częściowych stanowić będą każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego „bez uwag" protokoły odbioru raportów miesięcznych przedkładanych przez Wykonawcę dla Zamawiającego zawierające kluczowe informacje o stanie realizacji projektu oraz wykonanych usługach przez wykonawcę oraz oświadczenie Wykonawcy, że wszelkie wymagalne i bezsporne należności na rzecz Podwykonawców, wynikające z zawartych z nimi umów , na dzień składania oświadczenia zostały zapłacone wraz z załączeniem stosownych oświadczeń Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniał Podwykonawców, składa stosowne oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia wraz z fakturą pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, potwierdzającego dokonanie zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy.
7. Podstawą wystawienia faktury końcowej stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego "bez uwag" protokół odbioru Raportu końcowego.
8. Zapłata wynagrodzenia **Wykonawcy** realizowana będzie po dostarczeniu **Zamawiającemu** prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 60 dni od daty jej wystawienia i dostarczenia przez wykonawcę w formie faktury elektronicznej na adres zamawiającego na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF): 6391703765.
9. Należność płatna będzie na rachunek Wykonawcy o numerze: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Wykonawca oświadcza, iż bank, który prowadzi rachunek Wykonawcy, na który przekazywane będą wpłaty z tytułu usług wynikających z umowy, prowadzi działalność operacyjną w Polsce. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy, przy czym Zamawiający nie będzie miał możliwości odmowy podpisania stosownego aneksu. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w Umowie numer rachunku bankowego jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. ze zm.), dalej ustawa o VAT. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu. Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu ewentualnej utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności, o której mowa w art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny.

W przypadku gdy Wykonawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT zobowiązany jest wskazać na fakturze podstawę prawną zwolnienia z podatku VAT.

1. W przypadku zwłoki **Zamawiającego** w zapłacie należnego **Wykonawcy** wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, **Wykonawcy** przysługiwać będą odsetki równe odsetkom w wysokości obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez **Wykonawcę** termin płatności, o którym mowa w ust. 4 będzie liczony od daty otrzymania przez **Zamawiającego** od **Wykonawcy** właściwie wystawionej faktury korygującej.
3. **Wykonawca** zobowiązuje się do opisu usługi na fakturze w sposób odpowiadający przedmiotowi umowy pod rygorem zwrotu faktury do korekty.
4. **Wykonawca** nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w przepisie art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 t.j. ze zm.), pod rygorem nieważności takiej czynności.

**§ 9**

***Podwykonawstwo*** (jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni Podwykonawców ***\**** *(lub)*iżw celu sprawnego wykonania usług i zapewnienia dobrej ich jakości Podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac \* :

1) nazwa podwykonawcy ……………………………………………………………………………………………………………. zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy …………....................................................

1. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
2. powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
3. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
4. zrezygnować z podwykonawstwa,
5. zmienić podwykonawcę.
6. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powołać Podwykonawcę/ów do realizacji przedmiotu umowy, jest on zobowiązany na piśmie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia Podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do niniejszej umowy, wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzone Podwykonawcy do realizacji. Postanowienie ust. 7 stosuje się odpowiednio.
8. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszej umowy i zawierać będą co najmniej:
9. nie dłuższy niż 14-dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy liczony od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy części umowy,
10. termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy),
11. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy z tytułu gwarancji nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
12. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej mowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i do jej zmian w terminie 14 dni uważa się za akceptację poświadczonej kopii umowy przez Zamawiającego.
14. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:
15. umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzględniać będzie zapisy ust. 5,
16. Wykonawca wraz z umowami o podwykonawstwo przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla Podwykonawcy.
17. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami.
18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
19. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

**§10**

 ***Konsorcjum, udostępnienie zasobów \**** (jeżeli dotyczy)

1. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy związanej w celu jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą.
2. Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia, jakie wynikają z realizacji umowy do jednego z Wykonawców, ze skutkiem prawnym wobec pozostałych dotyczy to również płatności.
3. Wykonawcy, na piśmie za potwierdzeniem odbioru, wyznaczają jednego z nich do korespondencji, odbioru i przyjmowania oświadczeń Zamawiającego jak i płatności.
4. Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich usług , chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń, oraz do koordynowania wszystkich prac. W razie sporu między wykonawcami, koordynatora wyznaczy Zamawiający.
5. O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3, 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie Zamawiającego.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

##

## **§ 11**

***Kary umowne***

1. **Wykonawca** zobowiązany jest do zapłaty **Zamawiającemu** kar umownych:
2. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,4% wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy, która w konsekwencji prowadzi do opóźnienia realizacji projektu przez Zamawiającego - w wysokości 0,8% wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4. za niewykonanie lub nierzetelne wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy, w wysokości 1000 zł brutto za każde zdarzenie,
5. za nieobecność zespołu **Inżyniera Kontraktu** w siedzibie Zamawiającego w czasie kontroli, w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych zadań oraz odbioru końcowego, a także za nieobecność na wszelkiego rodzaju spotkaniach, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Inżyniera Kontraktu lub gdy taka obecność była wymagana Umową bez konieczności uprzedniego informowania - w wysokości 1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
6. za nieobecność **Kierownika projektu** na spotkaniach roboczych lub brak organizacji spotkań roboczych z Zamawiającym w cyklu opisanym w Umowie – w wysokości 1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
7. za niezłożenie w terminie wymaganych Umową raportów - w wysokości 500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
8. Za nieobecność **Architekta infrastruktury i bezpieczeństwa IT** w trakcie przeglądów gwarancyjnych - w wysokości 1000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
9. Za nieobecność **Architekta infrastruktury i bezpieczeństwa IT** podczas odbioru sprzętu i oprogramowania - 2000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
10. Za odbiór wadliwego rozwiązania przez Zamawiającego, które zostało odebrane przez **Architekta infrastruktury i bezpieczeństwa IT** jako prawidłowe - 5000 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
11. Za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji zgłoszonej w okresie gwarancji - w wysokości 0,4% wartości umowy brutto wskazanej w § 8 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
12. Za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 9 czynności - 8000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,
13. w przypadku odstąpienia **Wykonawcy** od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy **Wykonawcy**, bądź odstąpienia **Zamawiającego** od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto, o której jest mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.
	1. W przypadku odstąpienia od umowy przez **Zamawiającego** lub **Wykonawcę** z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi **Zamawiający**, **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 8 ust. 1.
	2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych których może dochodzić **Zamawiający** nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy.
	3. W przypadku, gdyby u **Zamawiającego** wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez **Wykonawcę** powstała szkoda przewyższająca karę umowną **Zamawiający** niezależnie od przysługującej mu kary umownej z tytułów przewidzianych w umowie może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
	4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, **Wykonawca** może potrącić kary umowne z wynagrodzenia **Wykonawc**y, o którym mowa w § 8 ust. 1.
	5. Kara umowna płatna będzie na podstawie obciążeniowej noty księgowej wystawionej przez uprawnioną Stronę.
	6. **Wykonawca** nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem **Zamawiającego** z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec **Wykonawcy** przez jego podwykonawców lub z powodu powołania przez Wykonawcę nieodpowiedniego do zakresu zamówienia składu osobowego.
	7. **Wykonawca** nie poniesie odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi **Zamawiający.**

## **§ 12**

## ***Zmiana i odstąpienie od umowy***

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:
2. wszelkie zmiany dostosowujące postanowienia Umowy do zmienionych przepisów, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
3. zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na Przedmiot Umowy,
4. zmiana sposobu realizacji Przedmiot Umowy z uwagi na zmiany organizacyjne Zamawiającego;
5. zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany innych umów, których Stroną jest Zamawiający, a które wykazują związek z Umową lub mają wpływ na jej realizację;
6. zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na Przedmiot Umowy;
7. wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
8. nastąpi zmiana w obszarze ochrony danych osobowych powierzanych w ramach realizacji Umowy.
9. zmiany osób wyznaczonych do realizacji Umowy w sposób określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w przypadku:
10. śmierci,
11. rozwiązania stosunku pracy,
12. choroby powyżej 30 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,
13. innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością wykonywania czynności przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
14. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
15. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:
16. zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej Umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy;
17. okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, jeżeli wpływają na należyte wykonanie Umowy.
18. **Zamawiający** zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy:
19. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
20. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności;
21. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
22. **Wykonawca** w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
23. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, z uwagi na to, że **Zamawiający** udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy);
24. w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit. a), **Zamawiający** odstępuje od umowy w części, której zmiany dotyczy;
25. w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2, **Wykonawca** może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
26. gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 50% łącznej wartości umowy brutto, o której **mowa w § 8 ust. 1 Umowy.**
27. Odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w odniesieniu do niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy. **Zamawiający** nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań.
28. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, **Wykonawca** może żądać wyłącznie wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną część Umowy.
29. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron:
30. Strony zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia,
31. Wysokość wynagrodzenia należnego **Wykonawcy** zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu należycie wykonanego przedmiotu umowy, zaakceptowanego przez **Zamawiającego** bez zastrzeżeń,
32. Za przedmiot umowy, który nie został zaakceptowany przez **Zamawiającego** bez zastrzeżeń, **Wykonawcy** wynagrodzenie nie przysługuje.

**§13**

***Zmiana wynagrodzenia***

1. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wyniku wystąpienia następujących okoliczności :

 1.1 zmiany wynagrodzenia w sytuacji zmian:

1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020.1342 t.j. ze zm.);
* jeżeli zmiany te w sposób uzasadniony będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę to Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą określoną w pkt 1-4 powyżej.

1.1.1 W przypadku gdy trakcie obowiązywania umowy wystąpią zmiany i warunki określone w/w ust.1.1 pkt. 1) do 4), Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia na następujących zasadach :

1. w sytuacji gdy stawka podatku od towarów i usług ulegnie obniżeniu, wykonawca zawrze aneks pomniejszający jego wynagrodzenie poprzez pomniejszenie o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Zmiana będzie dotyczyła tej części wynagrodzenia brutto wykonawcy co do której nastąpi obniżenie stawki podatku od towarów i usług. Podstawą wyliczenia kwoty VAT będzie kwota netto wynagrodzenia wykonawcy.
2. W sytuacji gdy stawka od towarów i usług ulegnie podwyższeniu, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy poprzez zwiększenie o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Zmiana będzie dotyczyła tej części wynagrodzenia brutto wykonawcy co do której nastąpi podwyższenie stawki podatku od towarów i usług. Podstawą wyliczenia kwoty VAT będzie kwota netto wynagrodzenia wykonawcy.
3. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiana wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, uwzględniając wszystkie obciążenia publicznoprawne od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
4. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
5. W sytuacji zmiany w trakcie obowiązywania umowy zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – zmiany zostaną wprowadzone w sposób analogiczny jak opisany w lit. a) – d) powyżej
6. Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części zamówienia polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotu umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie zrealizowane i odebrane usługi oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy. Wartość wynagrodzenia po ograniczeniu nie może być niższa niż 90% wartości umowy określonej w § 8 ust.1
7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania przez Wykonawcę usług wykraczających poza pierwotny przedmiot Umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego, możliwe jest podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta nie modyfikuje charakteru umowy . Wysokość wynagrodzenia za usługi dodatkowe nie może przekroczyć 20% całkowitego umownego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia będzie wynikać z zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu lub kalkulacji Wykonawcy w tym zakresie który powinien być ustalony :
8. w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami usługodawców
9. według nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku lokalnym tj. w województwie śląskim,
10. W oparciu o art. 439 Pzp , uwzględniając treść art.439 ust.3-4, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna, odpowiednio w sytuacji zwiększenia lub zmniejszenia kosztów związanych z realizacją zamówienia, na poniższych warunkach:
11. zmiana wynagrodzenia jest możliwa w oparciu (z użyciem) wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego: przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku;
12. zmiana wynagrodzenia jest możliwa w przypadku zmiany (wzrostu lub spadku) ww. wskaźnika w toku wykonywania umowy o więcej niż 25% w stosunku do wartości aktualnej na miesiąc poprzedzający miesiąc zawarcia umowy (co oznacza, że zmieniona wartość wskaźnika uprawniająca do podwyższenia wynagrodzenia musi wynosić ponad 125% wartości aktualnej na miesiąc poprzedzający miesiąc zawarcia umowy, a zmieniona wartość wskaźnika uprawniająca do obniżenia wynagrodzenia musi wynosić mniej niż 75% wartości aktualnej na miesiąc poprzedzający miesiąc zawarcia umowy);
13. Wykonawca jest zobowiązany określić i udokumentować wpływ zmiany ww. kosztów na koszt wykonania zamówienia – w szczególności poprzez wykazanie poniesienia powiększonych kosztów wynagrodzeń pracowników, przy pomocy których wykonuje zamówienie Wykonawca lub podwykonawcy;
14. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko niewypłaconej Wykonawcy części wynagrodzenia i obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość ww. wskaźnika uległa zmianie o co najmniej 25% w stosunku do wartości aktualnej na miesiąc poprzedzający miesiąc zawarcia umowy – nie wcześniej jednak, niż po 12 miesiącach trwania umowy;
15. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w wyniku zastosowania postanowień niniejszego ustępu nie może przekroczyć 5 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;
16. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 4.4, Wykonawca jest zobowiązany do stosowania art.439 ust.5 ustawy Pzp.
17. Dopuszcza się zmiany terminu wykonania umowy w następstwie:
18. zmian wytycznych w oparciu, o które realizowany jest projekt oraz zmian lub aktualizacji harmonogramu realizacji projektu, będących następstwem decyzji Instytucji Zarządzającej Projektem;
19. zmian stanu prawnego – w oparciu o który realizowany jest przedmiot umowy;
20. wstrzymania lub zawieszenia prac przez Zamawiającego;
21. wydłużenia realizacji projektu z winy leżącej po stronie wykonawców rzeczowej części projektu;
22. wystąpienia nieprzewidzianych problemów technicznych, leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów trzecich uniemożliwiających prawidłową realizację wdrożenie e-usług i integracji systemów IT.
23. w przypadku wystąpienia działania siły wyższej.
24. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności, termin realizacji przedmiotu umowy może zostać odpowiednio przedłużony, o czas niezbędny do należytego zakończenia przedmiotu umowy .
25. Przewidziane w umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności.
26. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
27. Wykonawca winien złożyć wniosek do Zamawiającego o zmianę wynikającą z niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od momentu wystąpienia przesłanki do modyfikacji umowy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie zamówienia (w tym zwiększenie wynagrodzenia poprzez wskazanie kalkulacji kwoty o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie), wskazanie daty zaistnienia przyczyny umożliwiającej zmianę. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku wszelkie dokumenty które będą podstawą zmiany Umowy (w tym wynagrodzenia).

**§ 14**

**Siła wyższa**

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy ''Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 - 8, Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej
6. W przypadku powołania się przez Wykonawcą na niedotrzymanie terminu realizacji dostaw związanych z COVID-19 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty i szczegółowe informacje potwierdzające wpływ występowania COVID-19 na należyte wykonanie umowy, które powinny dotyczyć w szczególności:
7. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
8. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
9. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
10. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
11. okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.
13. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
14. zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
15. zmianę sposobu wykonywania usług,
16. zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy

**§ 15**

**Bezpieczeństwo i ochrona informacji**

1. Strony Umowy zobowiązują się do niepozyskiwania w sposób nieuprawniony informacji od drugiej Strony, a także nieujawniania lub niewykorzystywania w sposób nieuprawniony informacji otrzymanych od drugiej Strony w związku z wykonaniem Umowy, posiadających wartość gospodarczą, w szczególności informacji handlowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych oraz innych danych, w szczególności dotyczących procedur, rynków, klientów, produktów, strategii, składników majątku, zobowiązań oraz wyników finansowych, jak również innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, chyba że Strona, do której należą informacje, wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę drugiej Stronie.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczący informacji stanowiących tajemnicę Zamawiającego i Wykonawcy wiąże Strony przez okres realizacji Umowy oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia tej realizacji.
3. Informacje stanowiące tajemnicę będą podlegać ochronie bez względu na formę ich pozyskania, ujawnienia lub wykorzystania (dokumenty pisemne, wykresy, projekty).
4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą informacji:
5. uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy,
6. uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania takich informacji,
7. które są publicznie znane.
8. Ochrona informacji stanowiących tajemnicę nie będzie dotyczyć obowiązku ich ujawniania w przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Strony zobowiązują się powiadomić każdego swojego pracownika lub podwykonawcę związanego z wykonaniem Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy.
10. Zamawiający może na piśmie zażądać zwrotu materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnicę w dowolnym terminie. W czasie 7 dni od otrzymania takiego żądania Wykonawca zwróci ich oryginały oraz zniszczy wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych informacji, a także w tym samym terminie złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające zniszczenie wszystkich kopii zwróconych informacji, chyba, że powyższe działanie będzie niemożliwe ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
11. W zakresie, w jakim do wykonania Umowy potrzebny jest Wykonawcy dostęp do zasobów informacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących u Zamawiającego przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym dokonać z Zamawiającym ustaleń co do sposobu wymiany informacji pomiędzy Stronami.
12. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy dodatkowe przepisy obowiązujące u Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji. Brak takiego udostępnienia do momentu zawarcia Umowy zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania, o którym mowa w ust. 8.
13. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli w ramach wykonywania Umowy zajdzie konieczność przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez Zamawiającego, Strony uzgodnią zasady ich przetwarzania na podstawie odrębnej umowy.
14. Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (**RODO**), Zamawiający informuje, iż Administratorem danych osobowych Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, pozyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy jest: **Szpital Rejonowy w Raciborzu, 47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3**, tel. 32 755 37 37.
15. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników będą przetwarzane:
16. na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora (art. 6 ust. 1.c) RODO) w celu:
17. weryfikacji niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa, którymi muszą wykazać się pracownicy Wykonawcy tam, gdzie jest to niezbędne – i będą pobierane do wglądu podczas wykonywanych prac,
18. rejestracji i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji - i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty wystąpienia incydentu,
19. wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora;
20. ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1.f) RODO) w celu:
21. przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych - i będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty realizacji czynności,
22. windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności (jeżeli zajdzie taka potrzeba) – i będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowana;
23. ze względu na konieczność realizacji Umowy pomiędzy Wykonawcą a Administratorem (art. 6 ust. 1.b) RODO) w celu:
24. zawierania i realizacji Umowy - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z Umową,
25. monitorowania zabezpieczeń - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji Umowy lub okres wymagany przepisami prawa nakładanymi na Administratora.
26. Dane osobowe Wykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom oraz kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.
27. Wykonawca, jego przedstawiciele i pracownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu.
28. Wykonawca, jego przedstawiciele i pracownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie ich dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO.
29. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane są przetwarzane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, zapoznali się z informacjami, o których mowa w niniejszym paragrafie.

**§ 16**

# Klauzula antykorupcyjna

1. Strony zobowiązują się, że ani Strony ani ich pracownicy lub przedstawiciele (i) nie będą oferować, dokonywać, obiecywać, autoryzować ani akceptować jakichkolwiek płatności lub przekazywać żadnych korzyści majątkowych, w tym między innymi łapówek, bezpośrednio lub pośrednio, urzędnikom państwowym, organom regulacyjnym ani nikomu innemu w celu wpływania, wywoływania bądź nagradzania działania, zaniechania lub wydania decyzji w celu zagwarantowania nieuzasadnionej korzyści lub uzyskania bądź zachowania źródła przychodów (ii) będą stosować się do wszelkich praw antykorupcyjnych i innych pokrewnych regulacji.
2. Strony oraz ich pracownicy lub przedstawiciele nie będą dokonywać płatności ani ofiarować upominków osobom trzecim, w związku z wykonywaniem Umowy.
3. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o naruszeniu postanowień niniejszego paragrafu.

**§ 17**

***Doręczenia***

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, zamiany umowy, wypowiedzenie umowy oraz odstąpienie od umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie.
2. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji. W razie zaniedbania obowiązku, o którym mowa w ust. 2 zwrot korespondencji wysyłanej na adres wskazany w umowie bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu.

**§ 18**

***Postanowienia końcowe***

1. **Zamawiający** i **Wykonawca** obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.
2. Na żądanie **Zamawiającego**, **Wykonawca** zobowiązuje się do udzielania każdorazowo informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić, na piśmie lub pocztą elektroniczną w zależności od wyboru **Zamawiającego**, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania zapytania od **Zamawiającego**. **Wykonawca** zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie zapytania.
3. **Zamawiający** i **Wykonawca** podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji.
4. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla **Zamawiającego**, jeden dla **Wykonawcy**).
6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy.

 **ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_