Załącznik nr 7 do SWZ

WZÓR UMOWY   NR  17/2021

zawarta w Raciborzu w dniu ...........2021 r. pomiędzy Szpitalem Rejonowym im. dr Józefa Rostka z siedzibą w Raciborzu 47-400 przy ul. Gamowskiej 3, działającym jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem 0000045513, BDO 000050798, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez dyrektora Ryszarda Rudnika,

a

…………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………

reprezentowany przez:

1. ………………………………………..…………..		-

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

## Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala im. dr. Józefa Rostka”.

- Do obowiązków Inwestora Zastępczego w szczególności należy:

Obowiązki Inwestora zastępczego:

Etap I – weryfikacja dokumentacji projektowej najpóźniej do czasu ogłoszenia przetargów. 
1) Inwestor zastępczy dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiającego, w celu 
sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na dokumentację 
opracowań i dokumentów. Zleci opracowanie brakującej dokumentacji  projektowo-kosztorysowej wraz z specyfikację techniczną oraz dokona weryfikacji ewentualnych błędów w opracowanej i dostarczonej przez Zmawiającego dokumentacji.

Inwestor zastępczy dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegółową 
weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. 
Inwestor zastępczy zweryfikuje także kompletność dokumentów pozwoleń 
i rysunków, za dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający, z punktu 
widzenia realizacji całości robót – sprawdzenie oraz załatwienie wszystkich pozwoleń wynikających z dokumentacji jest elementem pełnionego nadzoru inwestorskiego;

2)Weryfikacja dokumentacji zostanie przeprowadzona w sprawnym tempie, najpóźniej 
   do czasu ogłoszenia przetargów na opracowania projektowe i roboty budowlane.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji Inwestor zastępczy zaproponuje konkretne rozwiązania możliwe do wprowadzenia do treści SWZ.

Etap II – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  na wyłonienie Wykonawcy zadania – do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia przetargów na Wykonawców, przy czym ogłoszenie przetargów nastąpi 
zgodnie z harmonogramem wynikającego z umów z instytucjami współfinansującymi.
1) Inwestor zastępczy opracuje dokumentację przetargową na brakujące opracowania projektowe i roboty budowlane, oraz po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego przeprowadzi procedurę przetargową doprowadzając do zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych.

2) 	Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą Inwestor zastępczy dostosuje 
w uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcami podjęte działania zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym przedstawionym przez Zleceniodawcę, cykl realizacji oraz plan płatności powinien zostać dostosowany do harmonogramu wynikającego z umów z instytucjami współfinansującymi.

3) Inwestor zastępczy zapewni obsługę prawną czynności opisanych w pkt 1 i 2.

Etap III – zarządzanie inwestycjami i nadzór nad realizacją inwestycji oraz rozliczenie 
projektu.

Do obowiązków Inwestora zastępczego należy:

1) 	Wykonywanie wszelkich obowiązków i czynności jakie obciążają Zamawiającego 
z tytułu umów zawartych ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, 
związanych z zarządzaniem i obsługą inwestycji w okresie jej realizacji aż do 
zakończenia i odbioru oraz jej rozliczenia, a w szczególności z umów 
dotacji  w zakresie pomocy zewnętrznej oraz umów z wykonawcami robót 
budowlanych, a także obowiązków wynikających z prawa administracyjnego 
w związku z realizacją inwestycji (budów), a w szczególności ustawy - Prawo budowlane.

2) 	Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz zawartą umową.

3)	 Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, sprawdzenie jakości wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4) 	Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

5) 	Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

Inwestor zastępczy jest zobowiązany w szczególności do:

1) 	Przekazania wykonawcy robót dokumentacji projektowej i innych dokumentów 
niezbędnych do prowadzenia budowy.

2) 	Przekazania placu budowy wykonawcy robót przy udziale przedstawiciela 
Zamawiającego.

3) 	Prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w pełnym zakresie 
obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane. 
4) 	Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej.

6)	Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych                                      z Zamawiającym oraz sporządzanie  z nich notatek.

7)	Kontroli poprawności w prowadzeniu dzienników budowy oraz dokonywanie w nich 
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu 
budowlanego oraz wyceny robót.

8)	Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy harmonogramem robót.

9)	Dopuszczania (lub odrzucania) do stosowania materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów, a także sprzętu, urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

10) Prowadzenie analizy atestów, certyfikatów, świadectw materiałowych i elementów budowlanych.

11)	Nadzoru i sprawdzania zgodność dostarczonego sprzętu z warunkami wynikającymi z dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

12)	Udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 
dotyczących umowy.

13)	Ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 
autorskiego, przekazywanie ewentualnych zastrzeżeń co do rozwiązań projektowych 
zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego i uzyskanie od Projektanta zgody 
na zmiany bądź w uzasadnionych przypadkach egzekwowanie poprawienia 
lub uzupełnienia dokumentacji w trakcie robót w zakresie projektu budowlanego.

14) Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem.

15)	Posiadanie biura na terenie miasta Racibórz.

16)  Udział w przeglądach w okresie gwarancji.

17)	Zapewnienia wypełnienia warunków umów zawartych z instytucjami współfinansującymi zadania inwestycyjne, w tym w szczególności dotyczących 
osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, zgodności postępu robót i odbiorów 
z harmonogramem robót, sprawozdawczości i rozliczeń oraz innych postanowień 
zapisanych w tych umowach.

18)	Niedopuszczenia do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów zadania inwestycyjnego; 
19)	Opiniowania i rekomendowania każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod 
względem finansowym, rzeczowym i formalnym – zgodnym z Prawem zamówień 
publicznych - z podaniem skutków co do kosztów i terminów wykonania umowy.

20)	Przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek 
wszelkich nieprzewidzianych robót.

21)	Dopuszczanie za zgodą Zamawiającego do wykonywania ewentualnych zamówień 
dodatkowych (koniecznych), robót zamiennych oraz ich nadzorowanie.

22)	Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z dokumentacją fotograficzną 
tych robót (na nośnikach elektronicznych).

23)	Udział w próbach i sprawdzeniach instalacji, urządzeń technicznych, itp.

24)	Uzgodnienia z Wykonawcą rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzenia jej 
i zatwierdzenie do odbioru.

25) Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych 
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót.

26)	Sprawdzenia  obmiaru wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót 
o wykrytych wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem 
usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonania odbioru 
wykonanych robót usuwających wady w ciągu 7 dni od usunięcia wad.

27)	Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem.

28) Sporządzania protokołów potwierdzających wykonanie robót w ciągu 10 dni od 
otrzymania od Wykonawcy robót kompletu dokumentów rozliczeniowych. 
Odpowiednie protokoły potwierdzające wykonanie muszą mieć wyodrębnione części 
dotyczące kosztów - kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inwestor zastępczy 
będzie proponował takie wyodrębnienie kosztów (lub wartości) na podstawie 
wytycznych Instytucji udzielającej wsparcia finansowego i Zamawiającego. 
Zamawiający poda Inwestorowi zastępczemu dyspozycje dotyczące kosztów lub 
innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń.

29) Przygotowanie projektów rozliczeń z instytucjami współfinansującymi inwestycję, 
wymaganych od Zamawiającego przez te instytucje, włącznie z projektami rozliczeń 
końcowych, a także czynny udział w kontrolach przeprowadzanych przez te 
instytucje.

30) Koordynowanie w uzgodnieniu i na rachunek Zamawiającego działań promocyjnych 
wynikających z umów z instytucjami współfinansującymi zadanie oraz z wytycznych 
tych instytucji.

31) Identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych 
roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym 
Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

32)	Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz 
rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na 
terenie budowy.
33)	Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu 
do nich.

34)	Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania (odstąpienia od 
umowy).

35)	Żądania od Wykonawcy robót: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę.

36)	Dochodzenia od Wykonawcy robót kar umownych oraz odszkodowania z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

37)	Zapewnienia obsługi prawnej inwestycji oraz zastępstwa sądowego w przypadku 
powstania sporów wynikających z realizacji umów z Wykonawcami robót budowlanych.

38)	Kompleksowe rozliczenie Inwestycji.

Etap III – oddanie do użytkowania 
1)	Obowiązkiem Inwestora zastępczego będzie uzyskanie decyzji - pozwolenia na 
użytkowanie obiektów, które powstaną w wyniku realizacji nadzorowanych przez 
niego zadań.

3. Jeżeli  w  okresie   realizacji  robót  zajdzie  konieczność  wykonania  prac dodatkowych  nieprzewidzianych  w  Umowie  z  podmiotem realizującym prace budowlane, to Wykonawca w terminie 3 dni od powzięcia o nich wiadomości zawiadomi o  tym  Zamawiającego celem  podjęcia decyzji, co do ich zlecenia. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest  upoważniony do wydania polecenia  wykonania  robót  dodatkowych. Jeżeli w okresie  realizacji  robót  zajdzie  konieczność  wykonania  robót  niezbędnych  ze  względu na  bezpieczeństwo  lub  zabezpieczenie przed awarią, to Zamawiający upoważnia Wykonawcę do  udzielenia zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu, z  tym że  wartość  kosztorysowa  tych robót  nie  może  przekroczyć  kwoty  50000 zł., po czym Wykonawca zawiadomi  o  tym Zamawiającego w terminie 3  dni od daty dokonania tego  wpisu.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane (wg załącznika nr 3 do SWZ) do realizacji prac określonych w umowie.

5. Wykonawca zobowiązany będzie realizować umowę gwarantując zgodność poszczególnych jej etapów i czynności z wymaganiami określonymi w umowie zawartej przez Zamawiającego z instytucją współfinansującą (umowa nr 613/2021/Wn12/OA-tr-ku/D z dnia 22.07.2021 r.). Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z umową, o której mowa w zdaniu pierwszym i załącznikami do niej oraz wszelkimi regulacjami, do której umowa ta odsyła.

6. Wykonawca jest zobowiązany  zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe w przypadku niemożliwości  wykonywania  swoich  obowiązków. O ustanowieniu  zastępcy  oraz o przyczynach uzasadniających  jego  ustanowienie Wykonawca  jest  zobowiązany powiadomić  pisemnie Zamawiającego. Wykonawca może powierzyć wykonanie niektórych prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu Wykonawcy, za którego działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność, jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego na wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pod podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazywanie Wykonawcy swojego stanowiska na temat przedstawianych przez Wykonawcę wniosków, opinii itp. w ciągu 7 dni.

- Uczestniczenie w Radach Budowy.

- Wypłacanie Wykonawcy należnego wynagrodzenia.

§ 3

1. Wymagany termin realizacji  –   od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  ……………. zł netto ( słownie : ………………………… zł 00/100 ) + należny podatek VAT.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w następujący sposób i na następujących zasadach:

- 50% wynagrodzenia tj. ………….. zł. netto (brutto ………..zł.) płatne będzie poprzez utworzenie miesięcznej kwoty ryczałtowej wynikającej z ilorazu wartości procentowej tej pozycji oraz ilości miesięcy działania Inwestora Zastępczego, liczonych od  dnia podpisania umowy, do ostatniego miesiąca okresu na jaki umowa została zawarta,

- 50% wynagrodzenia tj. ………….. zł. netto (brutto ………..zł.) płatne będzie proporcjonalnie do zaawansowania robót budowlanych.

3. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy w jego banku.

Nr  konta:…………………………………………………………………………

4.Faktury będą płatne przelewem z konta Zamawiającego na wskazane  konto Wykonawcy                                w terminie 14 dni od daty ich otrzymania

5. Podstawą przyjęcia faktur do realizacji będą zatwierdzone przez Wykonawcę kosztorysy               z wykonanych robót.

6. Jeśli w toku realizacji niniejszej umowy wystąpi potrzeba wykonania czynności nie objętych zakresem wymienionym w § 1 tej umowy, to strony mogą podpisać aneks do niej na podstawie, którego zostaną zlecone do wykonania Wykonawcy dodatkowe czynności oraz w którym zostanie ustalone dodatkowe  wynagrodzenie przypadające Wykonawcy za ich wykonanie, z zachowaniem powszechnie obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie.

7.Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane powyżej obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także, ale nie tylko:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet     i noclegów,

3) koszty pobytu na budowie.

8.W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.

8.W przypadku zmniejszenia zakresu prac, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości zrealizowanych robót.

9. Wykonawca oświadcza, iż bank, który prowadzi rachunek Wykonawcy, na który przekazywane będą wpłaty z tytułu usług wynikających z umowy, prowadzi działalność operacyjną w Polsce. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy, przy czym Zamawiający nie będzie miał możliwości odmowy podpisania stosownego aneksu. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w Umowie numer rachunku bankowego jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. ze zm.), dalej ustawa o VAT. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie.

10. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową w rozumieniu ustawy o podatku od towarów           i usług, a w przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego pod rygorem obciążenia go wszelkimi negatywnymi konsekwencjami finansowymi z tego tytułu.

11.Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w tym także z tytułu ewentualnej utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności, o której mowa w art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

12.Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny.

§ 5

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkody, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć szkodę w pełnej wysokości, bez jakichkolwiek ograniczeń. W szczególności, ale nie tylko Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w zdaniu powyższym.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, względnie jej poszczególnych postanowień w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień zwłoki,

-  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia ryczałtowego netto.

- Jeżeli wysokość kary nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Wykonawca wyraża na to zgodę.

§ 6

1. Wykonawca może rozwiązać umowę, z zachowaniem 1-no miesięcznego terminu wypowiedzenia, w sytuacji gdy Zamawiający nie wypłaca wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w ciągu  2 miesięcy od daty płatności, z tym zastrzeżeniem, że rozwiązanie to nie dotyczy wstrzymania płatności zgodnego z umową, względnie z powszednie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w szczególności w sytuacji gdy:

1)  Wykonawca nie podjął się realizacji przedmiotu umowy w terminie 1 miesiąca od daty   zawarcia niniejszej umowy, bądź przerwał realizację przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 14 dni,

2) Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania  przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie,

3) Wykonawca wyrządził szkodę Zamawiającemu, bez względu na jej rozmiar                                i charakter,

4)  Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej,

5) Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych  Zamawiającemu,

6)  Wykonawca w jakikolwiek inny istotny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy,

7) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiająca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy winne być, pod rygorem nieważności składane na piśmie, za potwierdzeniem strony przeciwnej, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym zostaną złożone.

5. W sytuacjach opisanych w ust. 1, 2, i 3 Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania części umowy. Strony dokonają rozliczeń w terminie 30 dni  od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu albo zawarcia porozumienia.

6. Strony ustalają możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia.

7. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności o których mowa w ust. 2, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z §  5 ust. 2, 3 wraz z możliwością dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 7

- Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, oraz dopełnienia wymogów określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, przelewać jakiekolwiek prawa wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż …………… zł (słownie: …….. złotych) na dowód czego przedstawi w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.

§ 8

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:

- wszelkie zmiany dostosowujące postanowienia Umowy do zmienionych przepisów, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;

- zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na Przedmiot Umowy,

- zmiana sposobu realizacji Przedmiot Umowy z uwagi na zmiany organizacyjne Zamawiającego;

- zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zmiany innych umów, których Stroną jest Zamawiający, a które wykazują związek z Umową lub mają wpływ na jej realizację;

- zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na przyczyny niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na Przedmiot Umowy;

- wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

- nastąpi zmiana w obszarze ochrony danych osobowych powierzanych w ramach realizacji Umowy.

- zmiany osób wyznaczonych do realizacji Umowy w sposób określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w przypadku:

- śmierci,

- rozwiązania stosunku pracy,

- choroby powyżej 30 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

- innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością wykonywania czynności przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie:

- zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej Umowy a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy;

- okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, jeżeli wpływają na należyte wykonanie Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności;

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy);

- w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiany dotyczy;

- w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 50% łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

- Odstąpienie od Umowy ma skutek na przyszłość. Odstąpienie od Umowy wywiera skutek tylko w odniesieniu do niezrealizowanej części zobowiązań wynikających z Umowy. Zamawiający nie traci prawa do żądania należnych kar umownych i odszkodowań.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną część Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron:

- Strony zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia,

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu należycie wykonanego przedmiotu umowy, zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń,

- Za przedmiot umowy, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 9

Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez  Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

      - Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę dotyczy osoby ( specjalisty ds. zamówień publicznych ) wykonujących czynności związane               z przeprowadzaniem postępowań przetargowych oraz sprawdzającym możliwość wprowadzania zmian (aneksów) do umowy zgodnie z Prawem zamówień publicznych  w zakresie realizacji zamówienia.

      - Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące czynności określone przez Zamawiającego są zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w terminie do 10 dni licząc od dnia  podpisania umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

      - W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności określone przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                              i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

      - W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób, które wykonują czynności określone przez Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia tj.:

a)oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy        o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  w imieniu Wykonawcy;

b)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

      - Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. Kara za niedotrzymanie tego warunku wynosi 5000 zł z tytułu jednorazowego naruszenia

      - W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 i 2 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 10

## Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

## 2. Zamawiający informuje, że:

## 1) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ”Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im dr. Józefa Rostka”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

## administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3;

- administrator, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: Jolanta Bieńko-

Robak, adres e-mail: jrobak@szpital-raciborz.org, nr. tel. 32 755 50 71;

## odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

## dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane , zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## 3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

## 1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;

## obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

## 4.Zamawiający informuje, że;

## udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;

## udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

## w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych polegających na przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia .

## skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

## w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

§ 11

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy, wraz z prawami zależnymi.

2. Ww. przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzania, używania i wykorzystania tych utworów, we własnym zakresie, w nieokreślonym terminie, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:

- w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworów – zwielokrotnianie dowolną techniką                 i utrwalanie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,

- udzielanie licencji na wykorzystanie,

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworów – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem/dzierżawa oryginału lub nośników, darowizna,

- w zakresie rozpowszechniania utworów – wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet,

- wykorzystanie utworów do uzyskania Pozwolenia na budowę, jak i do wykonania na ich podstawie każdej dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania Inwestycji,

- prawo publikacji, wykorzystania w działaniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych publicznego wykonywania (odczytania), wystawiania i wyświetlania utworów lub jego części;

- prawo do wykorzystania utworów lub ich części w publikacji zbiorowej, określonej serii wydawniczej, książkach i podręcznikach;

- prawo do wykorzystywania utworów dla celów marketingowych w dowolnym zakresie, w tym także dla celów realizowanych za pośrednictwem mediów kampanii informacyjnych w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności gospodarczej i leczniczej;

- tłumaczenie utworów w całości lub jego dowolnej części na dowolne języki obce, oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;

- korzystanie z utworów oraz ich fragmentów w celu tworzenia i rozpowszechniania nowych opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., także w celach promocyjnych, oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie;

- inne korzystanie z utworów zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. W przypadku wyodrębnienia nowego pola eksploatacji utworu, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym, na jego wezwanie, odrębnej umowy, na mocy której  przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów na nowym polu eksploatacji – bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia praw autorskich do utworów na nie wymienionych w umowie polach eksploatacji.

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy (nośników), na których utwory te zostały utrwalone.

5. Wykonawca niniejszym, bez odrębnego wynagrodzenia:

- zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów powstałych w ramach niniejszej umowy oraz na użycie przez Zamawiającego (korzystanie z) opracowań utworów pierwotnych w celu wykonania (budowy) Inwestycji,

- wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących opracowanie utworów stworzonych przez Wykonawcę na podstawie umowy, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w ust. 2 wyżej,

- przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi opracowanie utworów, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty na zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w ust. 2 wyżej,

- zezwala Zamawiającemu na dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek utworów i w utworach  oraz wykorzystanie ich w części lub całości do wykonania Inwestycji samodzielnie oraz łączenie z innymi utworami, nie będącymi autorstwa Wykonawcy.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Kwestie nieuregulowane niniejszą Umową będą rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa Zamówień Publicznych.

- Strony Umowy mają obowiązek informowania się wzajemnie o wszelkich zmianach dotyczących stosunku formalnego każdej z firm w szczególności: zmiany adresu, nazwy, kontaktu, formy prawnej, numeru rachunku bankowego, likwidacji lub upadłości itp. W przypadku zaniechania w/w obowiązkom czynność dokonana wg ostatniej wiedzy strony jest skuteczna, a pismo wysłane listem poleconym na ostatni znany adres strony uznają za skutecznie doręczone. Odpowiedzialność za szkody wywołane zaniechaniem obciążają stronę, która nie wykonała ciążących na niej w/w obowiązków.

- Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, poddane zostaną rozstrzygnięciu Sądu miejscowo i rzeczowo Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :						WYKONAWCA :